Câu 1:

- User Story: "Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc."

- Ước lượng Story Points: 5 điểm Story (mức độ khó trung bình)

- Lý do giải thích: Việc tạo công việc mới có thể không quá khó nhưng có nhiều bước phải phối hợp, nhưng sẽ yêu cầu một số bước như thiết kế form, xử lý dữ liệu và hiển thị thông báo. Vì vậy, mức độ khó có thể ở mức trung bình (5 điểm trong dãy Fibonacci).

Câu 2:

- User Story: "Là khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng để hoàn tất mua sắm trên website."

- Ước lượng Story Points: 13 điểm Story (mức độ rất phức tạp)

- Lý do giải thích: Việc thanh toán đơn hàng không quá đơn giản vì liên quan đến nhiều bước phải phối hợp, bao gồm xử lý giỏ hàng, nhập thông tin khách hàng, lựa chọn phương thức thanh toán và tích hợp cổng thanh toán. Ngoài ra, hệ thống cần kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, xác nhận trạng thái giao dịch và tạo đơn hàng thành công. Do phải kết hợp nhiều thành phần và có mức độ rủi ro cao, độ khó của User Story này được ước lượng ở mức lớn (13 điểm trong dãy Fibonacci).

Câu 3:

- User Story: “Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua hàng trong một đơn hàng duy nhất.”

- Planning Poker:

  - An — chọn 3

  - Bình — chọn 5

  - Khoa — chọn 8

  - Dũng — chọn 5

  - Hương — chọn 3

- Thảo luận:

- An (3) & Hương (3):

- Xem đây là chức năng cơ bản: UI đơn giản (nút Thêm vào giỏ), lưu localStorage hoặc session, hiển thị số lượng & tổng tiền.

- Không tính tích hợp phức tạp như voucher, tồn kho thời gian thực hay đồng bộ đa thiết bị → nên điểm thấp.

- Bình (5), Dũng (5):

- Tính cả các yêu cầu thực tế: kiểm tra tồn kho khi thêm, cập nhật số lượng, xử lý concurrency nhỏ (người dùng thay đổi số lượng nhanh), thông báo lỗi, và test.

- Có chút công việc backend để đảm bảo trạng thái giỏ hàng ổn định → mức trung bình.

- Khoa (8):

- Xem xét thêm các rủi ro/biến thể: hỗ trợ user chưa đăng nhập + đăng nhập, lưu giỏ từ server cho nhiều thiết bị, apply coupon đơn giản, và edge-cases (sản phẩm hết hàng giữa chừng).

- Cần nhiều coordination giữa frontend, backend, và DB → điểm lớn hơn.

- Đồng thuận & Kết quả ước lượng

- Sau thảo luận (giải thích + cân nhắc rủi ro), nhóm đi đến đồng thuận: 5 Story Points.

- Lý do đồng thuận:

- 5 phản ánh chính xác mức khối lượng vừa phải: không chỉ UI đơn giản mà còn có các yêu cầu backend tối thiểu (lưu giỏ, kiểm tra tồn kho, cập nhật số lượng), validation và testing.

- Những yếu tố làm tăng điểm được ghi nhận như phần mở rộng thay vì nhập hết vào story này.

Câu 4:

- User Story: “Là khách hàng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến để truy cập tài khoản của mình.”

- Planning Poker:

  - An — chọn 13

  - Bình — chọn 8

  - Khoa — chọn 5

  - Dũng — chọn 8

  - Hương — chọn 5

- Thảo luận:

- An (5) & Hương (5): Xem đây là chức năng cơ bản chỉ có username, password, …. Không nhiều logic phức tạp, chỉ yêu cầu bảo mật cơ bản (HTTPS, mã hoá mật khẩu server-side).

- Bình (8), Dũng (8): Xem xét tính chất ứng dụng ngân hàng, không chỉ là login đơn giản cần kiểm tra OTP hoặc xác thực đa lớp (2FA), Mã hoá mật khẩu + bảo mật nâng cao, …. → Nhiều trường hợp ngoại lệ → độ phức tạp tăng lên.

- Khoa (13):

- Xem xét thêm các rủi ro/biến thể: hỗ trợ user chưa đăng nhập + đăng nhập, lưu giỏ từ server cho nhiều thiết bị, apply coupon đơn giản, và edge-cases (sản phẩm hết hàng giữa chừng).

- Quy trình đăng nhập của ngân hàng phức tạp bao gồm: Xác thực đa yếu tố bắt buộc, Tự động khóa tài khoản khi nhập sai nhiều lần ….

- Đồng thuận & Kết quả ước lượng

- Sau thảo luận (giải thích + cân nhắc rủi ro), nhóm đi đến đồng thuận: 8 Story Points.

- Lý do đồng thuận: Tính năng đăng nhập cho ứng dụng ngân hàng luôn đòi hỏi tiêu chuẩn bảo mật cao hơn so với web/app thông thường. Ngoài form login, còn có kiểm tra 2FA, lock tài khoản, validation chặt chẽ, và xử lý nhiều trường hợp lỗi.

Câu 5:

| Use Story | Story Points |
| --- | --- |
| US1 - Đăng ký/Đăng nhập | 8 |
| US2 - Tạo công việc | 5 |
| US3 - Chỉnh sửa công việc | 8 |
| US4 - Xóa công việc | 3 |
| US5 - Tìm kiếm | 5 |
| US6 - Đánh dấu công việc | 2 |

2. Tổ chức cuộc họp Planning Poker

- US1 - Đăng ký/Đăng nhập

- An → 5

- Bình → 8

- Dũng → 5

- Hương → 8

- Thảo luận:

- Lý do 5: form đơn giản + kiểm tra dữ liệu + API login + xử lý lỗi.

- Lý do 8: cần xử lý bảo mật, lock tài khoản sai quá số lần.

→ Đồng thuận cuối cùng: 5 Story Points.

- US2 - Tạo công việc

- An → 5

- Bình → 3

- Dũng → 5

- Hương → 3

- Thảo luận:

- Nhóm 3: logic đơn giản.

- Nhóm 5: thêm thông báo, cập nhật UI, kiểm thử.

→ Đồng thuận cuối cùng: 5 Story Points.

- US3 - Chỉnh sửa công việc

- An → 5

- Bình → 8

- Dũng → 5

- Hương → 8

- Thảo luận:

- Lý do 5: form đơn giản + kiểm tra dữ liệu + API login + xử lý lỗi.

- Lý do 8: cần xử lý bảo mật, lock tài khoản sai quá số lần.

→ Đồng thuận cuối cùng: 8 Story Points.

- US4 - Xóa công việc

- An → 5

- Bình → 3

- Dũng → 5

- Hương → 3

- Thảo luận:

- Lý do 5: form đơn giản + kiểm tra dữ liệu + API login + xử lý lỗi.

- Lý do 3: cần xử lý bảo mật, lock tài khoản sai quá số lần.

→ Đồng thuận cuối cùng: 3 Story Points.

- US5 - Tìm kiếm

- An → 5

- Bình → 8

- Dũng → 5

- Hương → 8

- Thảo luận:

- Lý do 5: form đơn giản + kiểm tra dữ liệu + API login + xử lý lỗi.

- Lý do 8: cần xử lý bảo mật, lock tài khoản sai quá số lần.

→ Đồng thuận cuối cùng: 5 Story Points.

- US6 - Đánh dấu công việc

- An → 5

- Bình → 2

- Dũng → 5

- Hương → 2

- Thảo luận:

- Lý do 5: form đơn giản + kiểm tra dữ liệu + API login + xử lý lỗi.

- Lý do 2: cần xử lý trạng thái.

→ Đồng thuận cuối cùng: 2 Story Points.

3. Xác định Mục tiêu Sprint

Sprint Goal:“Hoàn thành các tính năng cơ bản của hệ thống gồm: đăng nhập, tạo công việc mới, chỉnh sửa công việc, và đánh dấu hoàn thành.”

=> Lý do: Đây là những tính năng quan trọng nhất để người dùng bắt đầu sử dụng ứng dụng.

4. Lập kế hoạch phân chia công việc

- US1 - Đăng nhập/Đăng ký

| Task | Người thực hiện | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện | An | 2h |
| Tạo API | Bình | 3h |
| Xử lý lỗi | Dũng | 3h |
| Kiểm thử | Hương | 1h |

- US2 - Tạo công việc

| Task | Người thực hiện | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện | An | 4h |
| Validate dữ liệu | Bình | 3h |
| Xử lý lỗi | Dũng | 3h |
| Kiểm thử | Hương | 1h |

- US3 - Chỉnh sửa công việc

| Task | Người thực hiện | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện | An | 4h |
| Lấy dữ liệu theo ID | Bình | 1h |
| API PUT /task | Bình | 5h |
| Cập nhật UI theo thời gian thực | Dũng | 4h |
| Test + Fix lỗi | Hương | 3h |

- US6 - Đánh dấu công việc

| Task | Người thực hiện | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Thay đổi trạng thái Task | An | 3h |
| Update UI | Bình | 2h |
| Xử lý lỗi | Dũng | 1h |
| Kiểm thử | Hương | 1h |

= > Phân công hợp lý trong Sprint

- Tổng thời gian của mỗi dev không vượt quá năng lực/khả năng làm việc 1 Sprint (ví dụ 40h/tuần).

- Các tasks được chia đủ nhỏ để hoàn thành trong < 1 ngày nếu có thể.

- Mỗi task có người chịu trách nhiệm rõ ràng.

5. Sử dụng Velocity cho kế hoạch sprint tiếp theo

- Velocity = tổng số Story Points hoàn thành Sprint trước (ví dụ: 20).

- Sprint hiện tại đặt mục tiêu tương đương 20 điểm.

- Nếu nhóm muốn tăng tốc hoặc giảm tải, Velocity giúp dự đoán khối lượng phù hợp.

Câu 6:

1. Mục tiêu Sprint

“Hoàn thành các tính năng cốt lõi để người dùng có thể tạo và quản lý công việc của họ.”

Giải thích:

- Đây là tính năng quan trọng nhất của ứng dụng.

- Giúp người dùng bắt đầu sử dụng hệ thống và tạo được giá trị ngay lập tức.

- Liên quan đến việc tạo mới, hiển thị và chỉnh sửa công việc.

2. Chọn User Stories từ Product Backlog

- User Story 1: Tạo công việc mới

“Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để quản lý những việc cần làm của mình.”

- User Story 2: Chỉnh sửa công việc

“Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa thông tin công việc để cập nhật nội dung khi cần.”

- Lý do chọn 2 User Stories này:

  - Đây là hành vi cốt lõi của ứng dụng quản lý công việc.

  - Cả hai đều trực tiếp phục vụ Sprint Goal.

  - Sau khi hoàn thành, người dùng đã có thể tạo → xem → chỉnh sửa công việc.

3. Phân chia User Stories thành các Task nhỏ

User Story 1: Tạo công việc mới

Tasks:

- Thiết kế giao diện form tạo công việc

- Xử lý validation dữ liệu (tiêu đề, mô tả, deadline…)

- Tạo API thêm công việc vào cơ sở dữ liệu

- Xử lý logic lưu công việc vào DB

- Hiển thị thông báo tạo công việc thành công/thất bại

- Viết test đơn vị cho chức năng

User Story 2: Chỉnh sửa công việc

Tasks:

- Thiết kế giao diện chỉnh sửa (popup hoặc trang riêng)

- Lấy dữ liệu công việc hiện tại theo ID

- Tạo API cập nhật công việc

- Xử lý logic cập nhật trong DB

- Cập nhật giao diện sau khi chỉnh sửa thành công

- Viết test cho chức năng chỉnh sửa

4. Ước lượng công việc

User Story 1: Tạo công việc mới — 5 story points

Lý do:

- Có nhiều bước: form, validation, API, lưu DB, thông báo.

- Không quá phức tạp nhưng cũng không đơn giản như một chức năng CRUD cơ bản.

- Mất nhiều công việc phối hợp giữa frontend và backend → mức Medium.

User Story 2: Chỉnh sửa công việc — 8 story points

Lý do:

- Cần tải dữ liệu cũ lên form → thêm một bước phức tạp hơn “tạo mới”.

- Logic backend tương tự tạo mới.

- Vẫn nằm trong mức xử lý CRUD phổ biến → Medium.

Câu 7:

1. Chia nhỏ User Story thành các task

Task 1: Thiết kế UI form đăng ký (Register Form UI)

- Tạo giao diện gồm: Họ tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, nút “Đăng ký”.

- Thiết kế trên Figma hoặc trực tiếp trên code.

Task 2: Xây dựng form đăng ký trên frontend

- Code HTML/CSS/JS cho form.

- Validate dữ liệu phía frontend (email đúng định dạng, password đủ độ dài…).

Task 3: Tạo API xử lý đăng ký người dùng (Back-end)

- Endpoint: POST /api/register

- Xử lý logic tạo tài khoản, mã hóa mật khẩu, kiểm tra email trùng.

Task 4: Kết nối frontend với API

- Gửi request từ form → API.

- Hiển thị trạng thái khi gửi: loading, success, error.

Task 5: Thông báo kết quả đăng ký (Success/Fail)

- Hiển thị popup hoặc message thành công.

- Với lỗi (email đã tồn tại, mật khẩu yếu…), hiển thị hợp lý.

Task 6: Lưu người dùng vào database

- Thiết kế bảng User (nếu chưa có).

- Ghi dữ liệu mới khi đăng ký thành công.

Task 7: Kiểm thử chức năng đăng ký

- Test giao diện.

- Test API.

- Test các trường hợp: email trùng, mật khẩu không hợp lệ, đăng ký thành công.

2. Lý do chọn các task

- Chia theo luồng phát triển thực tế

Các task được chia theo pipeline chuẩn:
 UI → Frontend → Backend → Integration → Database → Testing.

- Đảm bảo mỗi task đủ nhỏ để hoàn thành trong 1–2 ngày, không task nào quá lớn hoặc mơ hồ.

3. Ước lượng độ phức tạp của từng task

Task 1: Thiết kế UI form đăng ký

Story Points: 2
 Lý do: Giao diện đơn giản (các trường email, password, confirm password). Ít rủi ro kỹ thuật.

Task 2: Tạo form HTML + validate phía frontend

Story Points: 5
 Lý do:

- Cần xử lý nhiều loại lỗi: email không hợp lệ, mật khẩu yếu, không trùng nhau.

- Cần đảm bảo UX.
 → Độ phức tạp trung bình.

Task 3: Xây dựng API đăng ký (Backend)

Story Points: 8
 Lý do:

- Logic phức tạp nhất: kiểm tra email trùng, mã hóa mật khẩu, lưu DB.

- Nhiều điểm có thể phát sinh lỗi.
 → Là task khó nhất của User Story.

Task 4: Kết nối Frontend vs API

Story Points: 3
 Lý do:

- Gửi request, nhận response, xử lý lỗi mạng.

- Phức tạp vừa phải nhưng không nhiều logic.

Task 5: Hiển thị thông báo (success, error)

Story Points: 2
 Lý do:

- Task đơn giản, ít rủi ro.

- Chủ yếu xử lý UI.

Task 6: Lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu

Story Points: 3
 Lý do:

- Cần thao tác Insert User + kiểm tra ràng buộc.

- Không quá khó, nhưng vẫn thuộc backend.

Task 7: Kiểm thử toàn bộ tính năng đăng ký

Story Points: 5
 Lý do:

- Cần test nhiều trường hợp:

  - Email bị trùng

  - Mật khẩu sai định dạng

  - API lỗi

  - Đăng ký thành công

- Bao gồm test frontend + backend → độ phức tạp trung bình.

Câu 8:

1) Tính Velocity theo Sprint

- Sprint 1: chỉ tính điểm của những User Stories hoàn thành.
 US1 = 5, US2 = 8, US3 không hoàn thành nên không tính.
 Tổng Sprint 1 = 5 + 8 = 13 (story points).

- Sprint 2: US4 = 13, US5 = 5, US6 không hoàn thành.
 Tổng Sprint 2 = 13 + 5 = 18.

2) Velocity trung bình của nhóm

- Trung bình = (Velocity Sprint 1 + Velocity Sprint 2) / 2
 = (13 + 18) / 2 = 31 / 2 = 15.5 story points.
 (từng chữ số: 13 + 18 = 31; 31 ÷ 2 = 15.5)

Ghi chú: Velocity thường dùng làm hướng dẫn — bạn có thể:

- Dùng 15.5 (thực tế trung bình) nếu chấp nhận làm tròn / phân chia công việc theo điểm hỗn hợp; hoặc

- Dùng 16 (làm tròn lên) nếu muốn kế hoạch hơi tham vọng; hoặc

- Dùng 15 (làm tròn xuống) để có cushion (an toàn hơn).

3) Lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo

Phương án A:

- Mục tiêu tổng điểm ≈ 16.

- Những tổ hợp story points phù hợp (ví dụ nếu backlog có các kích thước 13, 8, 5, 3...):

  - 13 + 3 = 16 → 2 stories (1 lớn 13, 1 nhỏ 3).

  - 8 + 5 + 3 = 16 → 3 stories.

- Nếu bạn chấp nhận rủi ro nhỏ, cam kết ~16 điểm.

Phương án B:

- Mục tiêu tổng điểm = 15.

- Ví dụ tổ hợp thích hợp:

  - 13 = 13 (chỉ 1 story lớn, còn dư 2 điểm không dùng).

  - 8 + 5 = 13 (2 stories, dư 2 điểm).

  - 5 + 5 + 5 = 15 (nếu có ba story 5).

- Phù hợp nếu muốn giảm rủi ro, dành chỗ cho bug/ổn định.

Phương án C:

- Mục tiêu = 18 (nếu team tự tin).

- Ví dụ:

  - 13 + 5 = 18 → 2 stories.

  - 8 + 5 + 5 = 18 → 3 stories (nếu có hai story 5).

Câu 9:

1. Ước lượng công việc bằng Story Points

User Story:

US1 – “Là một người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể thêm nhiệm vụ cần làm vào danh sách.”

Ước lượng Story Points: 5 điểm

Giải thích lý do chọn 5 điểm

- Ứng dụng mức độ trung bình: Không phải tính năng quá đơn giản (như hiển thị text), cũng không phải tính năng lớn (như đồng bộ nhiều thiết bị).

- Cần nhiều bước:

  - Form nhập tên công việc

  - Mô tả

  - Ngày deadline

  - Validate dữ liệu

  - Gửi lên API/backend

  - Thêm vào danh sách hiển thị (UI update)

- Rủi ro thấp: Không liên quan đến luồng phức tạp như phân quyền, realtime, notification.

→ Do đó, mức 5 điểm (Fibonacci) là phù hợp.

2. Planning Poker

Thành viên 1: Nghĩ tính năng khá cơ bản: chỉ form + API  => 3

Thành viên 2: Tính thêm logic validate & cập nhật UI  => 5

Thành viên 3: Lo ngại test case nhiều: lỗi nhập, deadline không hợp lệ, lỗi API => 8

Kết quả ban đầu: 3 – 5 – 8 → không đồng thuận

### Thảo luận

- Thành viên 3 lo về khối lượng test, nhưng Thành viên 1 và Thành viên 2 giải thích rằng test case nhiều không đồng nghĩa complexity tăng → điểm Story không tính effort theo giờ.

- Thành viên 1 nghĩ đơn giản, nhưng chưa tính đến việc cập nhật UI ngay sau khi submit.

- Thành viên 2 đưa quan điểm cân bằng.

Kết luận cuối cùng: => 5 điểm Story

3. Lập kế hoạch Sprint dựa trên Velocity

| Use Story | Story Points |
| --- | --- |
| US1 - Tạo công việc | 5 |
| US2 - Xem danh sách công việc | 3 |
| US3 - Chỉnh sửa công việc | 5 |
| US4 - Xóa công việc | 3 |
| US5 - Tìm kiếm | 8 |
| US6 - Đánh dấu công việc | 2 |
| US7 - Lọc theo trạng thái | 5 |

4. Lập Sprint Backlog phù hợp với Velocity (16)

| Use Story | Story Points |
| --- | --- |
| US1 - Tạo công việc | 5 |
| US2 - Xem danh sách công việc | 3 |
| US3 - Chỉnh sửa công việc | 5 |
| US6 - Đánh dấu công việc | 2 |

Tổng: 5 + 3 + 5 + 2 = 15 điểm

Câu 10:

- Chia nhỏ User Story thành các Task

Task 1 – Thiết kế cấu trúc giỏ hàng

Ước lượng: 3 points
 Mô tả:

- Thiết kế UI khung giỏ hàng

- Hiển thị danh sách sản phẩm đã thêm

- Nút cập nhật số lượng, xóa sản phẩm

- Hiển thị tổng tiền

Lý do: UI giỏ hàng tương đối trung bình → điểm 3 là hợp lý.

Task 2 – Xây dựng API giỏ hàng (Backend)

Ước lượng: 5 points
 Bao gồm:

- API thêm sản phẩm vào giỏ

- API cập nhật số lượng

- API xóa sản phẩm

- API tính tổng tiền, giảm giá

Lý do: Backend thường phức tạp hơn UI, nhiều business logic, cần kiểm tra dữ liệu đầu vào → chọn 5

Task 3 – Kết nối Frontend vs Backend

Ước lượng: 3 points
 Mô tả:

- Gọi API thêm/xóa sản phẩm

- Gọi API tính tổng

- Đồng bộ dữ liệu giữa UI và server

Lý do:
 Integration vừa phải, không quá phức tạp → 3 points.

Task 4 – Xử lý logic hiển thị tổng tiền & cập nhật realtime

Ước lượng: 2 points
 Mô tả:

- Cập nhật tổng tiền khi thay đổi số lượng

- Tự refresh giỏ hàng sau mỗi thao tác

- Đảm bảo UX mượt

Lý do: Logic đơn giản nhưng phải xử lý clean → 2 điểm.

Task 5 – Viết Unit Tests + Integration Tests

Ước lượng: 3 points
 Mô tả:

- Test API

- Test UI hiển thị

- Test workflow khi thêm/xóa sản phẩm

Lý do: Test tốn thời gian & bao phủ khá nhiều case → 3 points.

Task 6 – Kiểm thử

Ước lượng: 1 point
 Mô tả:

- Test trải nghiệm giỏ hàng

- Test giao diện, trường hợp lỗi

- Kiểm tra tính tổng, giới hạn số lượng

Lý do: QA test không phức tạp → 1 point.

- Lập kế hoạch Sprint theo Velocity

| Task | Story Points |
| --- | --- |
| Task 1 – UI giỏ hàng | 3 |
| Task 2 – API giỏ hàng | 5 |
| Task 3 – Integration | 3 |
| Task 4 – Logic tổng tiền | 2 |

Tổng: 13