Câu 1:

Hội thoại Sprint Review – Dự án LMS

Product Owner (PO):
 “Cảm ơn mọi người đã tham dự Sprint Review. Sprint Goal lần này của đội là hoàn thiện chức năng điểm danh online và cải thiện giao diện trang khóa học."

Developer (Dev):
 “Em xin demo nhanh tính năng điểm danh online. Giáo viên có thể tạo phiên điểm danh, đặt thời gian mở, và xem danh sách sinh viên đã điểm danh theo thời gian thực. Sinh viên chỉ cần truy cập lớp học và bấm ‘Check-in’, hệ thống sẽ ghi lại thời gian và vị trí của thiết bị.”

Stakeholder:
 “Tính năng hoạt động ổn. Tuy nhiên phần hiển thị danh sách sinh viên đã điểm danh hơi nhỏ, khó nhìn. Tôi muốn có thêm bộ lọc theo trạng thái: Đã điểm danh, Chưa điểm danh, và Điểm danh muộn. Nhóm có thể cân nhắc đưa vào Sprint sau.”

Câu 2:

- Product Backlog Item

PBI: Bộ lọc thống kê theo ngày trong trang thống kê hoạt động

User Story (Role – Goal – Benefit):
 As a Trưởng phòng vận hành,
 I want xem được thống kê hoạt động theo từng ngày hoặc theo khoảng thời gian ngắn (như 24 giờ gần nhất),
 so that tôi có thể kiểm tra chi tiết hiệu suất làm việc của từng người dùng và phát hiện vấn đề kịp thời.

Hoặc dạng Business Requirement:
 “Hệ thống cần bổ sung bộ lọc thời gian cho trang thống kê hoạt động, cho phép người dùng xem dữ liệu theo ngày cụ thể hoặc trong 24 giờ gần nhất để hỗ trợ kiểm tra chi tiết hiệu suất.”

- Acceptance Criteria

Cách 1: Dạng Checklist

- Có tùy chọn chọn ngày cụ thể (VD: 03/11) để lọc thống kê.

- Có tùy chọn xem thống kê trong 24 giờ gần nhất.

- Kết quả lọc phải hiển thị đúng dữ liệu tương ứng với khoảng thời gian được chọn.

- Nếu không có dữ liệu trong ngày/khoảng giờ đó, hệ thống hiển thị thông báo phù hợp (“Không có dữ liệu”).

- Bộ lọc mới không làm ảnh hưởng đến bộ lọc theo tuần hiện tại.

Cách 2: Dạng Gherkin (Given – When – Then)

AC1 – Lọc theo ngày cụ thể

- Given người dùng đang mở trang thống kê hoạt động

- When họ chọn một ngày cụ thể (ví dụ: 03/11)

- Then hệ thống phải hiển thị số liệu thống kê tương ứng với ngày đó.

AC2 – Xem thống kê trong 24 giờ gần nhất

- Given người dùng đang mở trang thống kê

- When họ chọn tùy chọn “24 giờ gần nhất”

- Then hệ thống hiển thị dữ liệu thống kê được tính từ thời điểm hiện tại lùi lại 24 giờ.

AC3 – Không có dữ liệu

- Given người dùng đã chọn một ngày/khoảng thời gian không có hoạt động

- When hệ thống xử lý

- Then hiển thị thông báo “Không có dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn”.

AC4 – Bộ lọc không ảnh hưởng chức năng tuần

- Given người dùng chuyển lại sang chế độ xem theo tuần

- When họ chọn tuần bất kỳ

- Then hệ thống vẫn hiển thị đúng thống kê theo tuần như thiết kế ban đầu.

Câu 3:

- Xây dựng timeline Sprint (dạng ngày 1 => ngày 14)

| Ngày | Hoạt động chính |
| --- | --- |
| Day 1 | Xác định Sprint Goal & chọn Product Backlog Item |
| Day 2 | Thiết kế API thống kê & UI nhắc việc |
| Day 3 | Code backend thống kê theo tuần |
| Day 4 | Hoàn thiện service thống kê + viết unit test |
| Day 5 | Code UI widget lịch nhắc việc |
| Day 6 | Liên thông backend – frontend phần thống kê |
| Day 7 | Gặp bug dữ liệu thống kê bị lệch ngày – điều tra |
| Day 8 | Fix bug + bắt đầu logic nhắc việc tự động |
| Day 9 | Stakeholder gửi yêu cầu mới (thống kê theo ngày) |
| Day 10 | Xử lý logic lọc dữ liệu theo ngày |
| Day 11 | Kiểm thử toàn bộ module thống kê & nhắc việc |
| Day 12 | Chỉnh sửa giao diện theo feedback UX Team |
| Day 13 | Chuẩn bị tài liệu demo & kiểm thử lần cuối |
| Day 14 | Sprint Review + Retrospective |

b. Ghi lại 5 sự kiện quan trọng đã xảy ra trong Sprint

1. Ngày 4 – Hoàn thành service thống kê tuần

- Mô tả: Backend hoàn tất API thống kê hoạt động theo tuần.

- Ảnh hưởng: Tích cực – Frontend có thể bắt đầu tích hợp sớm hơn dự kiến.

- Bài học: Hoàn thành phần khó trước giúp giảm rủi ro cho Sprint.

2. Ngày 7 – Phát hiện bug dữ liệu thống kê lệch ngày

- Mô tả: Khi test, số liệu hoạt động ngày thứ Hai bị đẩy sang Chủ Nhật do sai timezone.

- Ảnh hưởng: Tiêu cực – Chậm tiến độ 1 ngày để điều tra và sửa.

- Bài học: Cần thống nhất quy ước thời gian (UTC, GMT+7) ngay từ đầu Sprint.

3. Ngày 9 – Stakeholder yêu cầu thêm chức năng lọc theo ngày

- Mô tả: Stakeholder muốn bổ sung bộ lọc thống kê theo ngày và 24h gần nhất.

- Ảnh hưởng: Tích cực/tiêu cực – Tăng giá trị sản phẩm nhưng phát sinh thêm workload

- Bài học: Luôn dự trù buffer 15–20% cho yêu cầu mới trong Sprint.

4. Ngày 11 – Kiểm thử phát hiện thông báo nhắc việc gửi trễ

- Mô tả: QA phát hiện hệ thống nhắc việc đôi khi gửi chậm 3–5 phút.

- Ảnh hưởng: Tiêu cực – Dev phải tối ưu lại cron job và queue xử lý.

- Bài học: Các tính năng liên quan đến thời gian thực cần test kỹ với dữ liệu tải cao.

5. Ngày 14 – Sprint Review nhận phản hồi tốt

- Mô tả: Người dùng nội bộ đánh giá giao diện thống kê và tính năng nhắc việc.

- Ảnh hưởng: Tích cực – Tăng sự hài lòng, tạo động lực cho team.

- Bài học: Demo rõ ràng, có kịch bản dùng thử giúp Stakeholder hiểu giá trị sản phẩm tốt hơn.

Câu 4:

Mad – Sad – Glad phù hợp nhất trong bối cảnh team đang stress, ít giao tiếp và tinh thần tụt dốc vì nó tạo không gian an toàn để các thành viên bộc lộ cảm xúc thật. Kỹ thuật này giúp mọi người nói ra điều khiến họ bực bội (Mad), thất vọng (Sad), và điều họ vẫn cảm thấy tích cực (Glad), từ đó giải tỏa cảm xúc bị dồn nén. Khi team chia sẻ thật, Scrum Master dễ dàng phát hiện nguyên nhân gốc của stress, bug dồn cuối Sprint và sự thiếu gắn kết. Đây là phương pháp cảm xúc–trọng tâm, phù hợp khi vấn đề nằm ở tinh thần & giao tiếp. Những kỹ thuật khác như Start–Stop–Continue hay 4Ls thiên về quy trình, ít giúp team mở lòng, còn Sailboat hay Timeline tập trung vào phân tích mục tiêu và tiến trình hơn là cảm xúc của con người.

Câu 5:

(A) Mục tiêu của buổi Sprint Review

- Xác nhận rằng tính năng Dashboard thống kê hoạt động hiển thị đúng dữ liệu thực tế của người dùng theo ngày/tuần.

- Lấy phản hồi từ Stakeholders về mức độ dễ đọc của biểu đồ và tính hữu ích của các chỉ số.

- Kiểm tra mức độ phù hợp của giao diện trên cả desktop và tablet.

- Thảo luận xem cần bổ sung thêm bộ lọc hoặc chỉ số nào trong Sprint tiếp theo.

- Đảm bảo tính năng sẵn sàng cho User Acceptance Test (UAT).

(B) Mô phỏng nội dung 1 phút mở đầu cuộc họp

Product Owner (PO):

“Cảm ơn mọi người đã tham dự Sprint Review. Sprint Goal của chúng ta là hoàn thiện Dashboard thống kê hoạt động để hỗ trợ quản lý theo dõi hiệu suất làm việc hàng ngày. Chúng tôi chọn tính năng này vì nó là nền tảng để các cấp quản lý có cái nhìn tổng quan và đưa ra quyết định nhanh hơn. Hôm nay đội ngũ sẽ demo bản đầu tiên để nhận phản hồi trước khi mở rộng thêm trong Sprint sau.”

Scrum Master (SM):

“Buổi Review hôm nay dự kiến kéo dài 30 phút. Mọi người cứ thoải mái đặt câu hỏi và phản hồi bất kỳ lúc nào. Chúng ta sẽ tập trung vào việc kiểm chứng giá trị sản phẩm thay vì đánh giá cá nhân. Sau phần demo sẽ có 5 phút cho Q&A.”

Dev Lead:

“Trong phiên demo này, em sẽ giới thiệu Dashboard thống kê gồm biểu đồ hoạt động theo ngày, số lượng task hoàn thành, số task bị trễ và tỷ lệ hoàn thành. Em sẽ dùng dữ liệu mẫu đã được seed sẵn để minh họa các trường hợp phổ biến.”

(C) Dev sẽ demo tính năng như thế nào

- Developer mở ứng dụng và điều hướng tới mục Dashboard từ thanh menu bên trái.

- Màn hình Dashboard hiển thị biểu đồ đường thể hiện số lượng nhiệm vụ hoàn thành theo từng ngày trong tuần; Dev giới thiệu nguồn dữ liệu mẫu đang dùng (5 người dùng, 20 nhiệm vụ).

- Dev chọn một ngày bất kỳ trên bộ lọc thời gian để minh họa việc Dashboard cập nhật số liệu theo ý muốn của người dùng.

- Khi chọn ngày “03/11”, hệ thống lập tức tải lại biểu đồ và hiển thị đúng số nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ bị trễ và tổng thời gian làm việc trong ngày đó.

- Dev mô tả luồng chính: Trình quản lý vào Dashboard → chọn khoảng thời gian → xem biểu đồ → xem danh sách người dùng hoạt động nhiều nhất trong ngày.

- Dev trình bày một tình huống lỗi: chọn vào một ngày không có dữ liệu, Dashboard hiển thị thông báo “Không có dữ liệu cho ngày này” thay vì biểu đồ rỗng.

- Dev giải thích thêm rằng giao diện đã được tối ưu để hiển thị tốt trên tablet, và minh họa bằng cách thu nhỏ cửa sổ trình duyệt.

- Cuối cùng, Dev nhấn mạnh kết quả mong đợi: Stakeholders có thể xem nhanh hiệu suất của team, phát hiện ngày năng suất thấp và đưa ra quyết định điều chỉnh kế hoạch ngay trong ngày.

Câu 6:

(A) Tên Retrospective + kỹ thuật sử dụng

Retrospective: “Reset lại nhịp Sprint”

Kỹ thuật sử dụng: Start – Stop – Continue

Lý do chọn: Start–Stop–Continue phù hợp khi team vui vẻ nhưng thiếu ý kiến cải tiến. Kỹ thuật này giúp từng thành viên nhìn vào hành vi/ quy trình để quyết định điều gì cần bắt đầu (Start), dừng lại (Stop), và duy trì (Continue). Nó cũng giúp xử lý các vấn đề cụ thể như Daily trễ, task spillover và bug muộn.

(B) Agenda chi tiết (90 phút)

1. Ice-breaker – Khởi động (10 phút)

- Trò chơi nhanh: “1 điều khiến bạn tự hào trong Sprint rồi qua.”

- Tạo không khí tích cực trước khi phản biện.

2. Set the Stage – Mục tiêu buổi họp (5 phút)

- Scrum Master nhắc lại vấn đề nổi bật: Daily bị trễ, spillover, bug muộn, thiếu cải tiến.

- Nhấn mạnh tinh thần không blame, chỉ cải tiến.

3. Thu thập ý kiến – Start/Stop/Continue (30 phút)

- Các thành viên viết sticky note cho 3 nhóm: Start – Stop – Continue.

- Mỗi người dán lên bảng và giải thích ngắn (30–45 giây mỗi ý).

4. Phân nhóm & Ưu tiên vấn đề (15 phút)

- Gom các ý trùng nhau.

- Dùng dot-voting (mỗi người 3 phiếu) để chọn vấn đề quan trọng nhất.

- Tập trung vào:

  - Daily bị trễ

  - Tester báo bug muộn

  - Task spillover

5. Phân tích nguyên nhân (Root Cause Mini-Workshop) – 15 phút

- Dùng 5 Whys hoặc Fishbone đơn giản để tìm nguyên nhân cho 3 vấn đề top vote.

6. Đề xuất Action Items – 10 phút

- Team đề xuất giải pháp khả thi.

- Scrum Master tổng hợp, xác nhận deadline và người chịu trách nhiệm.

7. Kết thúc – Commitment (5 phút)

- Mỗi thành viên nói 1 câu cam kết cho Sprint tiếp theo.

- Scrum Master chốt lại bảng Action Items.

(C) 5 Action Items cụ thể

1️. Dev Lead – Chuẩn hóa lại kích thước task

- Ai: Dev Lead

- Làm gì: Rà soát Planning Poker & nhắc team không chọn task vượt quá 1 ngày làm việc.

- Khi nào: Áp dụng ngay từ Sprint Planning tiếp theo.

- Đo lường: Số task spillover giảm ≥ 50% trong Sprint kế tiếp.

2️. QA Lead – Tạo “Cutoff Time” cho bug trước hạn

- Ai: QA Lead

- Làm gì: Đặt mốc cuối cùng để log bug trước 15h ngày thứ 3/4/5 của Sprint.

- Khi nào: Bắt đầu từ Sprint sau.

- Đo lường: Không còn bug phát sinh sau cutoff time trừ trường hợp đặc biệt.

3️. Scrum Master – Đảm bảo Daily bắt đầu đúng giờ

- Ai: Scrum Master

- Làm gì: Đặt bộ đếm giờ 5 phút, lock phòng họp và bắt đầu Daily dù thiếu người.

- Khi nào: Tất cả Daily của Sprint sau.

- Đo lường: Daily không bắt đầu trễ quá 2 phút trong ≥ 80% số buổi.

4️. Tester + Dev – Áp dụng “Test sớm” (Shift-left Testing)

- Ai: QA + Dev phụ trách module

- Làm gì: Tester tham gia kiểm thử ngay khi Dev hoàn thành partial feature.

- Khi nào: Bắt đầu ngay từ tuần đầu Sprint tiếp theo.

- Đo lường: Giảm thêm bug muộn ngày cuối Sprint ≥ 60%.

5️. Cả Team – 10 phút “Process Pulse Check” cuối mỗi ngày

- Ai: Toàn team

- Làm gì: Dành 10 phút cuối ngày để review nhanh tiến độ, điểm nghẽn, tinh thần team.

- Khi nào: Mỗi ngày trong Sprint tiếp theo.

- Đo lường: Số vấn đề tồn đọng dồn cuối Sprint giảm rõ rệt.

Câu 7:

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start Stop Continue | 45–60p | Muốn cải thiện quy trình, cần hành động rõ ràng | Dễ hiểu, dễ nhóm ý, dẫn tới action item mạnh | Dễ trở nên nông nếu team không chia sẻ sâu | 5 |
| Sailboat | 60–90p | Muốn nhìn toàn cảnh Sprint: rủi ro – động lực – cản trở | Tạo thảo luận sâu; giúp thấy root cause và mục tiêu | Chuẩn bị hơi mất thời gian; cần facilitator tốt | 3 |
| Mad Sad Glad | 45–60p | Team căng thẳng, stress, cần giải tỏa cảm xúc | Giúp mở lòng, tạo không khí an toàn | Tập trung vào cảm xúc → đôi lúc ít giải pháp | 4 |
| 4L | 60p | Team muốn học hỏi, nhìn lại kiến thức & thiếu sót | Bao phủ cả cảm xúc lẫn học hỏi; cân bằng | Dễ trùng ý với Retro trước nếu dùng quá thường | 4 |
| KALM | 45–60p | Team cần tối ưu quy trình và năng suất | Định hướng cải tiến mạnh; ra quyết định rõ ràng | Thiếu chiều sâu cảm xúc; không hợp team đang căng thẳng | 5 |

Câu 8:

(A) Bạn sẽ nói gì đầu tiên để lấy lại không khí?

“Cả nhà cho mình xin 30 giây dừng lại nhé. Mục tiêu của buổi Retrospective là để CẢ TEAM cùng học, không phải để chỉ trích cá nhân.
Chúng ta đang bắt đầu đi lệch khỏi nguyên tắc ‘không blame – tập trung vào hệ thống, không phải con người’. Mình mời mọi người tạm để cảm xúc sang một bên, cùng quay về mục tiêu: tìm ra giải pháp giúp Sprint sau dễ thở hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục nhưng theo cách an toàn và tôn trọng nhau hơn.”

(B) Kỹ thuật sử dụng để tránh đổ lỗi cá nhân

Kỹ thuật: Mad/Sad/Glad kết hợp phân nhóm theo “Quy trình – Công cụ – Giao tiếp – Con người”

Vì sao chọn?

- Mad/Sad/Glad giúp tách cảm xúc khỏi cá nhân → mọi người nói “việc” chứ không nói “người”.

- Nhóm ý theo Process – Tools – Communication – People để thấy rằng vấn đề đến từ hệ thống, không phải lỗi cá nhân.

- Điểm quan trọng: Giảm nhiệt căng thẳng và tránh một người nói át người khác (như PO).

(C) 3 câu nói “thần chú” dùng khi có người đổ lỗi

- “Chúng ta nói về hành vi – không nói về con người.”
 (Giúp đổi hướng từ cá nhân → quy trình)

- “Hãy mô tả chuyện đã xảy ra, không mô tả lỗi của ai.”
 (Chuyển từ blame → fact-based)

- “Nếu đổi người khác vào vị trí đó, quy trình hiện tại có khiến họ gặp cùng vấn đề không?”
 (Đưa team về trọng tâm: vấn đề hệ thống, không phải cá nhân)

(D) Action Item để giải quyết tận gốc vấn đề đổ lỗi

Action Item 1 – Quy tắc giao tiếp trong Retrospective

- Ai: Scrum Master

- Làm gì: Thiết lập “Working Agreement về giao tiếp”:

  - Không chen ngang

  - Không tấn công cá nhân

  - Không dùng tên người khi mô tả lỗi

- Khi nào: Áp dụng từ Retro tiếp theo

- Đo lường: Số lần bị Scrum Master nhắc lỗi giao tiếp giảm còn ≤ 1 mỗi buổi

Action Item 2 – Definition of Done mở rộng cho chất lượng code & test

- Ai: Dev Lead + QA Lead

- Làm gì: Thêm tiêu chí: code review bắt buộc, test sớm (shift-left), checklist trước khi bàn giao QA

- Khi nào: Sprint tới

- Đo lường: Bug muộn giảm ≥ 50%

Action Item 3 – Thiết lập “Bug Review 2 ngày/lần”

- Ai: Dev + QA

- Làm gì: Họp 15 phút mỗi 2 ngày để sync bug và tiến độ

- Mục tiêu: Tránh dồn bug vào cuối Sprint → tránh đổ lỗi

- Đo lường: Không còn spike bug vào ngày cuối

Action Item 4 – PO không được chen ngang Retro

- Ai: Scrum Master

- Làm gì: Giải thích rõ: Retrospective là của team, PO chỉ quan sát hoặc phát biểu khi được mời

- Khi nào: Áp dụng ngay

- Đo lường: PO không có phát biểu chen ngang tại Retro tiếp theo

Action Item 5 – Thiết lập nhịp “1 vấn đề – 1 giải pháp – 0 blame”

- Ai: Cả team

- Làm gì: Mỗi ý kiến đưa ra phải theo định dạng:
 → “Vấn đề là X” – “Hệ quả là Y” – “Giải pháp đề xuất Z”

- Đo lường: Không còn câu bắt đầu bằng “tại vì bạn…” trong suốt Sprint